2022年度黄石市奥林匹克体育中心

(可行性缺口补贴）项目自评结果

项目单位（盖章）：                主要领导签字：

填报日期：2023年7月10日

一、自评结论

（一）自评得分

根据建设期绩效评价指标体系，本次考核主要对项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行考核，其中项目产出指标项满分64分，自评得分为58分；效益指标项满分14分，自评得分为11分；满意度指标项满分2分，自评得分为2分；预算执行情况指标满分20分，自评得分为0分。取各项指标得分求和作为本项目绩效评价得分，最终评价得分为71分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

依据《黄石市奥林匹克体育中心投资建设运营一体化PPP 项目运营管理协议》、《黄石市奥体中心PPP 项目运营期绩效评价评分细则表》，黄石奥体中心完成2022年对外开放工作。

2.完成的绩效目标。

依据《黄石市奥林匹克体育中心投资建设运营一体化PPP 项目运营管理协议》、《黄石市奥体中心PPP 项目运营期绩效评价评分细则表》，已完成整改。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

赛事活动（演唱会、大型赛事）：目标值50场次	，完成值48场次；

开放面积：目标值120553平方米，完成值120553平方米；

来访客流：目标值30万人次，完成值25万人次；

经营收入：目标值500万，完成值258万；

专业训练：目标值100天以上，完成值193天；

吸引商家入驻：目标值5家，完成值6家；

体育服务：目标值1500人次，完成值8462人次；

②时效指标

预算执行进度：目标值2022年12月31日完成，完成值0

③质量指标

赛事活动完成达标率：目标值100%，完成值100%；

安全事故零发生：目标值0%，完成值0%；

服务质量达标率：目标值100%	，完成值100%；

④成本指标

预算刚性约束：目标值820万元，完成值0；

成本控制：目标值1200万元以内，完成值1285万元；

能耗控制：目标值300万元以内，完成值120万元；

维护控制：目标值200万元以内，完成值90万；

（2）效益指标

①经济效益

完成营业额：目标值600万元，完成值258万；

接待人数：目标值25万人次，完成值25万人次；

②社会效益

促进经济和社会发展：目标值提升，完成值提升；

提升城市知名度：目标值提升，完成值提升；

③可持续发展

提升周边人气：目标值增加，完成值增加；

辐射周边小区体育服务：目标值增加，完成值增加；

- （3）满意度指标

- ①服务对象满意度指标

- 来奥体中心活动人群满意度：目标值90%，完成值95%。

（三）存在的问题和原因

地理位置偏僻，受疫情影响较大，启动方舱医院。

（四）下一步拟改进措施

严格按照考核指标开展运营管理工作。

附件：

2022年度黄石市奥林匹克体育中心

(可行性缺口补贴）项目自评表

单位名称：                                  填报日期：

| 项目名称 |  | 2022年度黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴）项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄石市体育事业发展中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 黄石市体育事业发展中心 |  |
| 项目类别 |  | 1.部门预算项目 ☑ 2.市直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 820万元 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标（64分） | 数量指标 | 赛事活动（演唱会、大型赛事 |  |  | 50场次 | 48场次 |  | 5 |
|  |  |  | 开放面积 |  |  | 120553平方米 | 120553平方米 |  | 5 |
|  |  |  | 来访客流 |  |  | 30万人次 | 25万人次 |  | 5 |
|  |  |  | 经营收入 |  |  | 500万 | 258万 |  | 2 |
|  |  |  | 专业训练 |  |  | 100天以上 | 193天 |  | 5 |
|  |  |  | 吸引商家入驻 |  |  | 5家 | 6家 |  | 5 |
|  |  |  | 体育服务 |  |  | 1500人次 | 8462人次 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 | 预算执行进度达到 |  |  | 2022年12月31日完成 | 0 |  | 0 |
|  |  | 质量指标 | 赛事活动完成达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 安全事故零发生 |  |  | 0% | 0% |  | 3 |
|  |  |  | 服务质量达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 3 |
|  |  | 成本指标 | 预算刚性约束 |  |  | 820万元 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 成本控制 |  |  | 1200万元以内 | 1285万元 |  | 5 |
|  |  |  | 能耗控制 |  |  | 300万元以内 | 120万元 |  | 5 |
|  |  |  | 维护控制 |  |  | 200万元以内 | 90万 |  | 5 |
|  | 效益指标（14分） | 经济效益 | 完成营业额 |  |  | 600万元 | 258万 |  | 2 |
|  |  |  | 接待人数 |  |  | 25万人次 | 25万人次 |  | 5 |
|  |  | 社会效益 | 促进经济和社会发展 |  |  | 提升 | 提升 |  | 1 |
|  |  |  | 提升城市知名度 |  |  | 提升 | 提升 |  | 1 |
|  |  | 可持续发展 | 提升周边人气 |  |  | 增加 | 增加 |  | 1 |
|  |  |  | 辐射周边小区体育服务 |  |  | 增加 | 增加 |  | 1 |
|  | 满意度指标（2） | 服务对象 满意度指标 | 来奥体中心活动人群 满意度 |  |  | 90% | 95% |  | 2 |
| 总分 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 地理位置偏僻，受疫情影响较大，启动方舱医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 严格按照考核指标开展运营管理工作 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目设立目的

黄石奥体中心项目的建设一是为了完善城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，通过举办大型赛事，带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动经济的发展。二是为了加快推动黄石市竞技体育事业和全民健身事业发展。三是黄石市举办湖北省第十五届运动会和黄石市体育事业和体育产业发展“十二五”规划的要求，是黄石市全民健身实施计划（2011-2015）的重要部署。据此，黄石市人民政府授权黄石市体育事业发展中心开展“黄石奥体中心项目”。

2.建设内容及投资组成情况

黄石奥体中心项目总用地面积869.51亩，总建筑面积12.06万平方米，投资估算16.99亿元。项目公司资本金3.4亿元，约占总投资的20%，其中:市众邦公司出资1.53亿元，占股权45%；中选社会资本出资1.87亿元，占股权55%(其中中信信托有限责任公司出资44%，广州爱奇体育有限公司出资10%，中国建筑第八工程局有限公司出资1%)。项目实施机构为原黄石市体育局，项目公司为黄石市众邦奥体场馆开发有限公司，回报机制为可行性缺口补助。项目合作期共25年，含建设期2年、运营期23年。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局关于开展2022年市直预算项目支出绩效评价工作要求，严格要求项目实施单位开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年市财政部门预算批复黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)820万元，因涉及问题整改未结束，导致可行性缺口补贴820万元无法支付，预算执行率0%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

赛事活动（演唱会、大型赛事）

- 体育赛事频次（场）

- 1）指标说明：每年举办或承办体育赛事数量（①举办省级及以下赛事计1次，国家级、国际级赛事计2次；②其他赛事观众人数超座位数50%，计1次，低于50%但超过30%，计0.5次。）

- 2）考核标准：

| - 10次以上 | - 5 |
| --- | --- |
| - 9—10次 | - 4 |
| - 7—8次 | - 3 |
| - 5—6次 | - 2 |
| - 4次 | - 1 |

- 3)自查情况：

- 依据秩序册、公众媒体资料等，黄石奥体中心举办体育赛事场13场，其中国家级赛事3场（计6次），省级赛事8场（计8次），市级赛事2场（计2次），共计16次。

- 群体活动频次（场）

- 1）指标说明：每年举办或承办群体性体育活动（含群众性体育赛事）的数量

- 2）考核标准：

| - 10次以上 | - 5 |
| --- | --- |
| - 9—10次 | - 4 |
| - 7—8次 | - 3 |
| - 5—6次 | - 2 |
| - 4次 | - 1 |

- 3)自查情况：

- 依据《2021年-2022年黄石奥体中心群体活动统计表》年度统计表、函件通知、公众媒体资料等，2022年黄石奥体中心举办群体活动13场。

- 其他文体及相关活动（场）

- 指标说明：每年举办或承办文化活动、文艺演出、文体讲座、文体展览等活动的数量.

- 2）考核标准：

| - 10次以上 | - 5 |
| --- | --- |
| - 9—10次 | - 4 |
| - 7—8次 | - 3 |
| - 5—6次 | - 2 |
| - 4次及以下 | - 1 |

- 3)自查情况：

- 依据函件通知、公众媒体资料等，2022年黄石奥体中心举办其他文体及相关活动19场。

- 开放面积

1）指标说明：体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例

2）考核标准：

| 80%及以上 | 5 |
| --- | --- |
| 75%—79% | 4 |
| 70%—74% | 3 |
| 65%—69% | 2 |
| 61%—64% | 1 |
| 60% | 0 |

3)自查情况：

依据项目图纸，黄石奥体中心总面积为120553㎡，黄石奥体中心的游泳馆、体育场以及全民健身馆用于提供体育及相关服务的开放面积分别为120553㎡，占奥体中心总占地面积比例为80%以上。

- 来访客流

- 1）指标说明：体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的客流量

- 2）考核标准：每万平方米接待40000人次，该项得满分

- 3)自查情况：

- 依据客流统计，黄石奥体中心2022年接待25万人次。

- 经营收入

- 1)指标说明：经营收入与运营支出的比值

- 2）自查情况：

- 依据《2022年黄石奥体中心财务报表》、经营收入核算等，2022年黄石奥体中心收入为258万元。

- 专业训练天数

- 1）指标说明：每年承接专业运动队训练累计天数（①省级及以上专业运动队（员）或职业俱乐部运动队累计训练天数直接累计；②其他专业运动队累计训练天数除以2后再累计。）

- 2）考核标准：

| - 270天以上 | - 6 |
| --- | --- |
| - 181—270天 | - 5 |
| - 91天—180天 | - 4 |
| - 61天—90天 | - 3 |
| - 31天—60天 | - 2 |
| - 30天及以内 | - 1 |

- 3)自查情况：

- 依据《2022年黄石奥体中心体专业运动队训练累计天数统计表》年度统计表、合同、教学派遣单、集训登记表等，因受疫情影响，2022年黄石奥体中心每年承接专业运动队训练累计天数为193天。

- 吸引商家入驻

1）指标说明：商户数量

2）考核标准：签约商家达到5家

3)自查情况：

依据《2022年黄石奥体中商户统计表》，2022年黄石奥体中心入驻商家6家。

- 体育服务人数

- 指标说明：每年承接专业运动队训练人数

2）考核标准：

| ≥10000人 | 5 |
| --- | --- |
| 8000—10000人 | 4 |
| 7000—8000人 | 3 |
| 6000—7000人 | 2 |
| 6000人以下 | 1 |

3)自查情况：

依据《2022年黄石奥体中心专业运动队训练统计表》年度统计表、合同、教学派遣单、集训登记表等，2022年黄石奥体中心承接专业运动队训练人数为8462名。

- ②时效指标

预算执行进度目标值2022年12月31日完成。2022年市财政部门预算批复黄石市奥林匹克体育中心(可行性缺口补贴)820万元，因涉及问题整改未结束，导致可行性缺口补贴820万元无法支付。

- ③质量指标

- 赛事活动完成达标率

- 1）指标说明：赛事活动完成情况

- 2）考核标准：赛事活动完成情况

- 3）查情况：2022年黄石奥体中心赛事活动均完成，未中途撤场。

- 零安全事故

1）指标说明：无事故发生

2）考核标准：无事故发生，得满分

3)自查情况：

黄石奥体中心场无事故发生

- 服务质量达标

1)指标说明：①建筑结构完整②功能分区科学，人流控制合理③安全警示清晰，满足举办大型活动的安全要求④安全制度完备

2）考核标准：全部满足得6分，缺少一项扣2分，扣完为止。

3)自查情况：

黄石奥体中心建筑结构方面《游泳馆比赛厅场地扩声检测报告》、《黄石游泳馆LED大屏幕检测报告》、《黄石游泳馆颁奖旗检测报告》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（体育场）》、《消防验收意见书》等32项设施设备安全质检报告齐全。功能分区方面，依据《黄石奥体中心业态分布及面积》。安全警示清晰，《全民健身馆消防疏散图》、《游泳馆-消防疏散点位图》、《体育场1F消防疏散图》公示在各场所显著位置，能够满足举办大型活动的安全要求。安全制度方面，建立有《黄石奥体中心安全生产检查制度》、《黄石奥体中心物业部管理制度》、《ACT-TMZD-2018-4体育场馆安全管理制度》、《ACT-TMZD-2016-7游泳馆卫生检查消毒制度》、《ACT-TMZD-2016-4游泳馆传染病报告制度》等制度。服务质量良好。

- ④成本指标

1)指标说明：经营成本有计划有预算

2）考核标准：成本控制在1200万元内、能耗控制在300万元内，维护控制在200万元内。

3)自查情况：

黄石奥体中心2022年经营成本为1285万元，能耗成本90万元，维护成本120万

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

1)指标说明：完成营业额

2）考核标准：完成营业额500万元

3)自查情况：

2022年黄石奥体中心营业额258万元。

- ②社会效益、可持续发展

- 促进经济和社会发展、提升城市知名度、提升周边人气、辐射周边小区体育服务

1)指标说明：依据《大型体育场馆运营管理综合评价体系》,免费举办或承办体育赛事、群体活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动参与或服务人次

2）考核标准：

| 30000人次及以上 | 3 |
| --- | --- |
| 25000—29999人次 | 2.5 |
| 20000—24999人次 | 2 |
| 15000—19999人次 | 1.5 |
| 10000—14999人次 | 1 |
| 5000—9999人次 | 0.5 |

3)自查情况：

黄石奥体中心围绕黄石体育强市建设，深化体教融合，促进青少年健康发展。推进中小学学校游泳项目进课堂成为年度示范项目，完成数十次中小学生游泳专项技能和自救自护技能公益讲座；2022年公益讲座覆盖4所学校，参与人数超3000人，实践课人数超600人；设立黄石市防溺水安全运动实训基地，提供相应培训服务课程及配套服务，如防溺水课程宣讲、溺水自救施救情景剧、游泳知识宣讲培训、游泳技能培训等。结合黄石市青少年活动中心的落户，在全民健身馆二楼三楼（约600平方米）面向青少年推动科技体育、创意体育产业，开设“青少年综合实践学校”和“校外课堂”培训课程。

积极推动全市全民健身氛围，助力城市体育消费能力，提升奥体中心体育消费人气。提供奥体中心部分场地作为市民体育消费劵，包括五人制足球、全民健身馆篮球、网球、羽毛球、游泳馆体等总价值不低于50万元的体育消费券。

（3）满意度指标完成情况分析

1)指标说明：有无顾客投诉其服务及依据问卷调查

2）考核标准：满意度超过90%，得满分2分，满意度80%-90%得1分，满意度低于80%不得分。

3)自查情况：

依据《黄石奥体中心客户满意度调查表》，顾客满意度高。

2022年黄石奥体中心未接到正式渠道顾客投诉，问卷调查满意度超过90%。